- 1、服务内容

（1）搬迁时间：预计2024年4月底。具体的搬迁时间、搬迁顺序按医院后勤保障部的正式通知为准。

（2）搬迁位置：从医院本部搬迁至新建门急诊及业务大楼6-11楼，搬迁距离约30-150米。其中神经外科在3号楼8楼，搬迁至新门急诊及业务大楼9楼；心血管内科在3号楼12楼，搬迁至新门急诊及业务大楼10-11楼；神经内科在1号楼6楼，搬迁至新门急诊及业务大楼7-8楼；消化内科在1号楼3楼，搬迁至新门急诊及业务大楼6楼。医院不单独组织搬迁路线和搬迁距离等事项的现场踏勘，可自行现场踏勘。

（3）搬迁时长：为确保医院正常业务的平稳过渡开展，一般情况下需要在3-4天内全部搬迁完毕。

（4）包装材料：纸箱、编织袋、记号笔、封口胶带、标签等打包材料提前准备好，送到指定科室。

2、服务要求

（1）供应商需具备服务内容相应的资质、人员、车辆、专业设备和服务能力。按照要求提供车辆、设备及人员等。

（2）包装材料：纸箱、编织袋、记号笔、封口胶带、标签等打包材料提前准备好，送到指定科室。

（3）搬迁前提前进入新址进行场地保护，熟悉搬迁地址、房间位置；提供纸箱标签，协助甲方工作人员进行装箱编号。

（4）在搬迁设备和物品时，务必注意保护好新楼的墙面瓷砖、墙角、柱角及电梯轿箱、门等，严防撞损。搬迁过程中注意轻拿轻放，不损坏、遗失物品、资料等，凡损坏物品由供应商照价赔偿。

（5）搬迁时应将物品及时送到对应的房间和位置，不得放错。

（6）搬迁过程中所需搬运车辆、吊车、叉车等搬迁工具，均由供应商提供。

（7）若搬迁的仪器设备体积较大，需要砸墙搬运时，砸墙的工具和人力等均由供应商提供。

（8）若搬迁的办公家具、电器等（专科医疗设备除外），需要拆解、组装的，由供应商安排专人进行拆解和组装。

（9）搬迁过程中要全面考虑，禁止高声喧哗，尽量减小对正常医疗工作的影响，确保医疗安全。

（10）搬迁完毕后，双方现场负责人共同进行清点、核实。搬运完毕后，供应商负责清理搬运过程中产生的垃圾，拆掉现场保护材料。